Checklist testomgevingen

# Fase Definiëren infrastructuur en Inrichten beheer

Type checklist:		Reminder (TMN §5.2.9 en §5.2.10)

| OK? | Beschrijving | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Hardware |  |  |
|  | Is de benodigde (centrale) apparatuur beschikbaar? | Indien dit niet het geval is, denk aan levertijden! |
|  | Is speciale (rand)apparatuur nodig? | Denk aan: speciale printers, scanners, handhelds, … |
| Software / koppelingen |  |  |
|  | - Is het applicatielandschap in kaart gebracht? | - Denk aan: architectuurplaten, applicatielijsten, … etc. |
|  | - Bestaat de testomgeving, voor de organisatie, uit nieuwe software? | - Anders gezegd: heeft de organisatie ervaring met het gebruik en beheer van de software? |
|  | - Kan er m.b.v. stubs & drivers getest worden? |  |
|  | - Zijn externe koppelingen voorzien? |  |
| Omgevingsdata |  |  |
|  | - Zijn standaard testdatasets beschikbaar? | - Indien dit niet het geval is, denk aan levertijden! |
|  | - Bestaan er afspraken met de eigenaren van testdata? | - Denk aan functioneel beheer. |
|  | - Moet de systeemdatum aangepast (kunnen) worden? |  |
|  | - Kan/moet er met testaccounts getest worden of juist met productieprofielen? |  |
| Beheertools/processen |  |  |
|  | - Is er één vast aanspreekpunt voor het beheer van de omgevingen? | - Zo nee: maak een lijst van alle partijen die betrokken (kunnen) zijn bij het in de lucht houden van de testomgeving. |
|  | - Zijn er afspraken omtrent beschikbaarheid en kwaliteit van de testomgeving? |  |
|  | - Wordt het beheer van de omgeving ondersteund door beheertooling? | - Denk aan: back-up/recovery, query faciliteiten, opbouw testdata, … |
|  | - Beschikt de organisatie over permanente, dedicated testomgevingen? | - Denk aan: extra Websphere instances, algemeen bruikbare test-kernsystemen, middleware, … |
|  | - Zin alle betrokken beheerpartijen bekend? |  |
|  | - Is tijdreizen voorzien? | - Denk aan: ‘einde jaar verwerking’ moet getest worden. HourGlass inzetten? |
|  | - Moet de rol van testinfrastructuurcoördinator permanent neergezet worden? |  |

# Fase Specificeren infrastructuur

Type checklist:		reminder (TMN §6.4.1),

| OK? | Beschrijving | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
|  | Is het applicatielandschap volledig in kaart gebracht ? |  |
|  | Is nieuwe apparatuur besteld ? |  |
|  | Zijn nieuwe licenties aangevraagd ? |  |
|  | Is contact gelegd met eigenaren externe koppelingen ? |  |
|  | Is het profiel van de tester(s) gedefinieerd ? |  |
| Applicatie: xxxxx (onderstaande items herhalen voor elke applicatie) |  |  |
|  | Is contact gelegd met de beheerpartij(en) ? |  |
|  | Naam beheerpartij, afdeling en contactpersoon (naam, locatie, tel#). |  |
|  | Uit welke databases/tabellen bestaat de omgeving ? |  |

# Fase Intake testinfrastructuur

Type checklist:		go/nogo (TMN §6.4.4)

| OK? | Beschrijving | Opmerkingen |
| --- | --- | --- |
| Testtool: xxxxx (onderstaande items herhalen voor elk tool) |  |  |

NB: De definitie van testomgevingen in TMap Next luidt als volgt:

Een testomgeving is een samenstelling van onderdelen zoals hard- en software, koppelingen, omgevingsdata, beheertools en processen waarin een test wordt uitgevoerd.

Maak voor de vastlegging van de testomgeving gebruik van het TMap Next sjabloon “ontwerp testomgeving”.