Sjabloon Mastertestplan

<< Template mastertestplan >>

<< Auteurs: Gerrit de Vries en Ewald Roodenrijs, Sogeti Nederland B.V.

Dit document bevat een template voor het opstellen van het mastertestplan (MTP).

De onderdelen genoemd in de inhoudsopgave zouden in elk mastertestplan voor moeten komen en zijn daarmee standaard, echter de invulling van die onderdelen is per situatie anders en daardoor maatwerk. Dit wordt dan ook aan de opsteller van het mastertestplan overgelaten. >>

<< In dit template staat tekst tussen twee maal 2 haken (<< Tekst >>). Deze tekst bevat commentaar of uitleg en dient te worden verwijderd of vervangen door de definitieve tekst. Ook staat er tekst tussen enkele haken (<Tekst>). Deze tekst bevat voorbeelduitwerking en dient ook te worden verwijderd of vervangen door de definitieve tekst. Alle overige standaard tekst mag naar behoefte gewijzigd worden. >>

Versie informatie

| Versie | Datum | Bijzonderheden | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |

Verzendlijst

| Naam | Bedrijf/Functie |
| --- | --- |

Akkoordverklaring opdrachtgever

<< Optioneel: hier kan de akkoordverklaring van de opdrachtgever worden weergegeven. In dat geval dient de getekende hardcopy te worden gearchiveerd. >>

| Opdrachtgever: |  | Handtekening |
| --- | --- | --- |
| Naam | <Naam opdrachtgever> |  |
| Onderdeel | <Bedrijfsonderdeel> |  |
| Afdeling | <Afdeling> |  |
| Functie | <Functie> |  |
| Locatie | <Locatie> |  |
| Telefoon | <Telefoonnr.> |  |
| E-Mailadres | <evt. emailadres> | Datum: <datum> |

Management samenvatting

| Projectdoelstelling <…> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Testdoelstelling en -opdracht <…> |  |  |  |
| Korte beschrijving testaanpak <…> |  |  |  |
| Te realiseren resultaten |  |  |  |
| Resultaat - <bijv. goed uitgevoerde en afgeronde systeemtest> - <bijv. goed uitgevoerde en afgeronde gebruikersacceptatietest> - <bijv. goed uitgevoerd en afgerond totaal testtraject> |  | Document - ST Testrapport - GAT Testrapport - Eindrapport Testen | Opleverdatum <dd-mm-jjjj> <dd-mm-jjjj> <dd-mm-jjjj> |
| Kwalitatieve doelstellingen <bijv. Iedere testsoort moet tijdig worden afgerond en van ieder systeemdeel zal duidelijk moeten zijn in welke mate het voldoet aan de acceptatiecriteria> |  |  |  |
| Begroting <…> |  |  |  |
| Testprocesrisico’s en maatregelen |  |  |  |
| Testprocesrisico’s • <…> | Te nemen maatregelen • <…> |  |  |
| Momenten van go/no-go beslissingen <bijv. Na elke testsoort zorgt de testmanager ervoor dat er een testrapport wordt opgesteld. Dit rapport wordt, na afstemming met de projectmanager, aangeboden aan de stuurgroep, die dan besluit of tot de volgende testsoort kan worden overgegaan. Aan het eind van het totale testtraject wordt een eindrapport testen opgesteld, met daarin opgenomen een gefundeerd kwaliteitsadvies. Op basis van dit eindrapport besluit de stuurgroep uiteindelijk over wel / niet in productie name> |  |  |  |

Inhoudsopgave

<< Template mastertestplan >>	II

Versie informatie	III

Verzendlijst	IV

Akkoordverklaring opdrachtgever	V

Management samenvatting	VI

Inhoudsopgave	VII

1	Inleiding	1

1.1	Project en projectdoelstelling	1

1.2	Doel van het mastertestplan	1

1.3	Betrokkenen bij het opstellen van het mastertestplan	1

2	Opdrachtformulering	2

2.1	Opdrachtgever	2

2.2	Opdrachtnemer	2

2.3	Opdracht	2

2.4	Beschouwingsgebied	2

2.4.1	Binnen de opdracht	2

2.4.2	Buiten de opdracht	2

2.5	Randvoorwaarden en uitgangspunten	3

2.6	Acceptanten en acceptatiecriteria	3

2.6.1	Acceptanten	4

2.6.2	Acceptatiecriteria	4

3	Documentatie	5

3.1	Basis voor het mastertestplan	5

3.2	Normen en standaarden	5

3.3	Testbasis	5

4	Teststrategie	6

4.1	Productrisicoanalyse	6

4.2	Teststrategie	7

5	Aanpak	9

5.1	Testsoorten	9

5.2	Toetsen	9

5.3	De <naam testsoort>	9

5.3.1	Doel	9

5.3.2	Korte beschrijving	9

5.3.3	Verantwoordelijken	9

5.3.4	<< Optioneel: Te gebruiken testomgeving >>	10

5.4	Fasering per testsoort	10

5.5	Testproducten	11

5.6	Reviewplan	11

5.7	Entry- en exit-criteria per testsoort	11

5.7.1	<< Optioneel: Functionele Acceptatie Test >>	11

5.7.2	<< Optioneel: Gebruikers Acceptatietest >>	12

5.8	Go/No go	12

6	Organisatie	13

6.1	Organisatiestructuur	13

6.2	Rollen, taken en verantwoordelijkheden	13

6.2.1	<< Optioneel: Opleidings- en coachingsbehoefte >>	13

6.3	Overlegstructuur	13

6.4	Rapportagestructuur	14

6.5	Decharge	14

7	Infrastructuur	15

7.1	Testomgevingen	15

7.2	Testtools	15

7.3	Kantoorinrichting	16

8	Beheer	17

8.1	Testprocesbeheer	17

8.2	Infrastructuur beheer	17

8.3	Testproductbeheer	17

8.4	Bevindingenprocedure	17

9	Testprocesrisico's en maatregelen	18

10	Globale begroting & Planning	19

10.1	Begroting	19

10.2	Planning	19

10.3	Mijlpalen	20

11	Begrippenlijst	21

# Inleiding

## Project en projectdoelstelling

<< Omschrijf hier kort en bondig het project en de projectdoelstellingen. >>

Dit mastertestplan sluit aan bij het projectplan <naam projectplan>.

## Doel van het mastertestplan

Het doel van dit mastertestplan (MTP) is om een ieder die betrokken is bij het testproces te informeren over de aanpak, de activiteiten, inclusief de onderlinge relaties en afhankelijkheden, en de op te leveren (eind)producten met betrekking tot het testtraject voor <hier de identificatie van het project of de opdracht>.

Het mastertestplan beschrijft deze aanpak, activiteiten en (eind)producten welke in de verschillende andere (detail)testplannen verder dienen te worden gedetailleerd. Deze (detail)testplannen dienen te worden afgeleid van dit mastertestplan.

## Betrokkenen bij het opstellen van het mastertestplan

| Naam | Functie | Verantwoordelijkheid |
| --- | --- | --- |
|  |  | <Opstellen MTP> |
|  |  | <Review MTP> |
|  |  | <Accorderen MTP> |

# Opdrachtformulering

## Opdrachtgever

<De opdrachtgever is> << De partij die opdracht geeft tot het opstellen van het MTP en het uitvoeren van de tests, zie TMap® Next 5.2.1 >>

## Opdrachtnemer

<De opdrachtnemer is> << Degene die verantwoordelijk is voor het opstellen van het MTP of de uitvoering van de testopdracht, zie TMap® Next 5.2.1 >>

## Opdracht

<< Te behalen resultaat (wat wordt opgeleverd) en doel (wat wil de opdrachtgever) van het testtraject. Dit is de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever. Zie TMap® Next 5.2.1 >>

## Beschouwingsgebied

### Binnen de opdracht

<< Zet hier het beschouwingsgebied in algemene termen. Hier dienen de grenzen gegeven te worden voor wat betreft de scope. Het gaat hierbij specifiek om de scope voor de uit te voeren testactiviteiten. Beschrijf concreet en uitputtend de zaken die binnen de scope vallen. Hierin moeten de volgende zaken worden meegenomen (indien van toepassing):

- Projecten

- Systemen (incl. release of versie);

- Functionaliteit;

- Conversies;

- AO procedures;

- Testsoorten;

- Testactiviteiten

- Interfaces.

- Maak van deze onderwerpen aparte paragrafen.

Zie TMap® Next 5.2.1.

Tip: Voeg, indien mogelijk, een plaatje(s) van het beschouwingsgebied toe. >>

### Buiten de opdracht

<< Geef hierin concreet aan welke zaken buiten de scope van het testen vallen. Denk hierbij naast de zaken uit de vorige paragraaf (§2.4.1) ook aan:

- Systeemwijzigingen die niet in het project worden meegenomen (bijvoorbeeld hardware wijzigingen aan het Mainframe platform);

- Testactiviteiten die door andere partijen worden uitgevoerd;

- Reorganisaties;

- Mogelijk toekomstige projecten die op het huidige project van invloed zijn (voornamelijk als er over andere projecten nog geen duidelijkheid is).

Zet er ook bij wie er verantwoordelijk voor is. Denk hierbij ook aan systeemwijzigingen die niet in het project worden meegenomen, testsoorten/-activiteiten die door andere partijen worden uitgevoerd, reorganisaties en mogelijke toekomstige projecten die invloed kunnen hebben.

Zie TMap® Next 5.2.1 >>

## Randvoorwaarden en uitgangspunten

Randvoorwaarden betreffen voorwaarden die derden zoals de opdrachtgever, het project of de gebruikers, aan het testproces opleggen en waarbinnen het testproces moet opereren (definitie TMap® Next). De volgende eisen zijn aan het testproces opgelegd:

<< Randvoorwaarden, bijvoorbeeld:

- Het testtraject dient uiterlijk op <vastgestelde datum> te zijn afgerond;

- Het vigerende projectplan is randvoorwaardelijk voor dit mastertestplan en de uitvoering van het testtraject op basis daarvan >>

Uitgangspunten zijn externe omstandigheden of gebeurtenissen die moeten gebeuren om het testproces succesvol te laten zijn, maar die buiten de controle van het testproces vallen. Anders gezegd: de eisen die het testproces stelt aan de anderen (definitie TMap® Next).

<< Uitgangspunten, bijvoorbeeld:

- De lijnorganisaties zijn verantwoordelijk voor uitvoering van de volgende activiteiten:

  - reviewen testspecificaties / testscripts, binnen de daarvoor gestelde termijn van ... dagen;

  - …, en

  - ….

- De opleverplanning van het project moet worden afgestemd met en waar noodzakelijk aangepast aan de volgordelijkheid die vanuit het testproject wenselijk is.

- De als testbasis geïdentificeerde documenten dienen door alle acceptanten (inclusief het testteam) te zijn geaccordeerd, alvorens met testspecificatie kan worden begonnen.

- Wijzigingen op eenmaal geaccordeerde documenten dienen de formele change-procedure te doorlopen.

- De testomgevingen worden conform omgevingenplan en specificatie testomgevingen tijdig en correct werkend opgeleverd.

- Testspecificatie voor een testsoort start pas als aan de entry-criteria die hiervoor gelden (zie §5.7) is voldaan.

- Testuitvoering voor een testsoort start pas als aan de entry-criteria die hiervoor gelden (zie §5.7) is voldaan. >>

## Acceptanten en acceptatiecriteria

<< Zie TMap® Next 5.2.2 >>

### Acceptanten

In onderstaande tabel is aangegeven wie de acceptanten zijn van <systeem> en vanuit welke discipline zij verantwoordelijk zijn voor acceptatie:

| Naam | Functie | Afdeling |
| --- | --- | --- |

### Acceptatiecriteria

In onderstaande tabel is aangegeven welke acceptatiecriteria er zijn van <systeem> en aan welke norm deze moet voldoen:

| Omschrijving | Norm |
| --- | --- |

# Documentatie

In dit hoofdstuk wordt de gebruikte documentatie beschreven welke relaties hebben met het mastertestplan. De aangegeven documentatie betreft een eerste inventarisatie en deze wordt in een later stadium, in de afzonderlijke testsoorten, verder uitgewerkt, geactualiseerd en gedetailleerd.

<< Zie TMap® Next 5.2.2. >>

## Basis voor het mastertestplan

Hier worden de documenten genoemd die de basis vormen voor dit MTP.

<< Denk hierbij aan een Projectplan of een Plan van Aanpak voor het project, specifieke project- of testplanningen, een implementatieplan of andere documenten die van belang zijn. >>

De volgende documenten zijn gebruikt als basis voor dit mastertestplan.

| Documentnaam | Versie | datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |

## Normen en standaarden

Hier worden de gebruikte standaarden genoemd.

<< Wat betreft testen kan daarbij gedacht worden aan TPI of testhandboeken. Ook ontwikkelstandaarden, documentstandaarden of kwaliteitsnormen waaraan voldaan zal worden kunnen hier ook worden opgenomen. >>

De volgende normen en standaards worden gehanteerd voor dit testplan.

| Documentnaam | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |
| 'TMap® Next voor resultaatgericht testen | 1e druk | 2006 | T. Koomen, L. van der Aalst, B. Broekman en M. Vroon |

## Testbasis

De testbasis bestaat uit die documenten waaruit de testgevallen worden afgeleid. De testbasis bevat de documentatie die als basis dient voor de uit te voeren tests. Onderstaand overzicht geeft de documentatie die als uitgangspunt dient bij het testen. << Denk hierbij aan een functioneel of technisch Ontwerp, datamodellen, systeemarchitectuur, handleidingen, ‘oude’ testware en AO-procedures >>.

| Documentnaam | Versie | Datum | Auteur |
| --- | --- | --- | --- |

<< Indien nu al vaststaat dat de testbasis (deels) ontbreekt of van onvoldoende kwaliteit is, vermeld hier dan ook de maatregelen die je op dit gebied neemt, bijvoorbeeld het houden van interviews om de benodigde informatie boven water te krijgen. Eventueel kan ook het op te stellen documenttype vermeldt worden als op moment van schrijven dit document nog niet beschikbaar is. >>

# Teststrategie

De beschikbare tijd om te testen is beperkt; niet alles kan even zwaar worden getest. Dus moesten er keuzes worden gemaakt. Daarbij is ernaar gestreefd om de testcapaciteit zo effectief en efficiënt mogelijk over het totale testtraject te verdelen. Dit is vastgelegd in de teststrategie.

De teststrategie is gebaseerd op risicodenken: een systeem moet zodanig voldoen in de praktijk dat er geen onacceptabele risico's voor de organisatie uit voortvloeien. Daar waar de oplevering van een systeem veel risico's met zich meebrengt, is uitgebreid testen op zijn plaats; het omgekeerde is aan de andere kant van het spectrum ook waar: 'no risk, no test'.

De eerste stap bij het vaststellen van de teststrategie was daarom het uitvoeren van een productrisicoanalyse. Hierop wordt in §4.1 ingegaan.

De teststrategie is vervolgens gebaseerd op de resultaten van de risicoanalyse. De teststrategie legt vast wat er hoe en wanneer (in welke testsoort) getest gaat worden en is er op gericht om zo vroeg mogelijk de belangrijkste fouten te vinden tegen de minste kosten, dus met optimaal gebruik van de beschikbare capaciteit en tijd. In §4.2 wordt de teststrategie weergegeven.

<< Zie ook

- Productrisicoanalyse: TMap® Next 5.2.3 en 9

- Teststrategie: TMap® Next 5.2.4 >>

## Productrisicoanalyse

In overleg met de opdrachtgever en andere betrokkenen zijn de productrisico’s vastgesteld. Deze productrisicoanalyse (PRA) bestond uit twee stappen:

- Inventariseren van de van belang zijnde risico’s en

- Classificeren van de risico’s.

- De volledige productrisicoanalyse is vermeld in Bijlage <bijlagenummer>.

Bij het inventariseren van de risico’s zijn ook de testdoelen opgesteld. Deze zijn inclusief de bijbehorende kenmerken verwerkt in onderstaand tabel.

| Testdoel | Omschrijving | Kenmerk |
| --- | --- | --- |
| <…> | << Omschrijving van het genoemde testdoel >> | <functionaliteit, performance, gebruiksvriendelijkheid, inpasbaarheid, etc.> |

De acceptanten <optioneel: en andere bij het project betrokkenen> hebben gezamenlijk de productrisico’s vastgesteld. De mate van risico (de risicoklasse) is daarbij van de ene kant afhankelijk van de faalkans (hoe groot is de kans dat het fout gaat?) en van de andere kant van de schade voor de organisatie als het inderdaad fout gaat.

De risicoklasse (RK) is vervolgens bepalend voor de zwaarte van de test. Hierbij is risicoklasse A de hoogste risicoklasse en C de laagste. De teststrategie is er vervolgens bovendien op gericht om de risico’s met de hoogste risicoklasse zo vroeg mogelijk in het testtraject af te dekken.

Per vastgesteld risico zijn eerst faalkans en schade bepaald. De risicoklasse is hier rechtstreeks op de volgende manier van afgeleid <Noot: dit is de vulling van de tabel uit TMap® Next (zie TMap® Next 9.6). In overleg met de opdrachtgever kan hier uiteraard van worden afgeweken.>.

#### Risicotabel

| Kenmerk | Deel | RK | Argumentatie |
| --- | --- | --- | --- |
| Functionaliteit | … | A/B/C | … |
| Gebruiksvriendelijkheid |  |  |  |
| Performance |  |  |  |
| Beveiliging |  |  |  |
| Inpasbaarheid |  |  |  |
| Etc. |  |  |  |

## Teststrategie

Voor elk risico uit de productrisicoanalyse is de risicoklasse bepalend voor de zwaarte van de test. Hierbij is risicoklasse A de hoogste risicoklasse en C de laagste. De teststrategie is er vervolgens bovendien op gericht om de risico’s met de hoogste risicoklasse zo vroeg mogelijk in het testtraject af te dekken.

<Noot: onderstaand is slechts een voorbeeldvulling! Risicoklasse A moet in minimaal één testsoort  hebben, risicoklasse B in minimaal één testsoort  en risicoklasse C in minimaal één testsoort  of "impl">

<< Let op: In deze tabel wordt een aantal testsoorten genoemd, maar slechts bij wijze van voorbeeld. In jouw project kan sprake zijn van meer/minder en/of andere en/of anders genoemde testsoorten >>

| Kenmerk/deelobject | PRA-RK | Toetsen | Ontwikkeltest | ST | FAT | GAT | Impl |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Functionaliteit | A/B/C |  |  |  |  |  |  |
| - deel 1 |  |  |  |  |  |  |  |
| - deel 2 |  |  |  |  |  |  |  |
| - totaal |  |  |  |  |  |  |  |
| Gebruiksvriendelijkheid |  |  |  |  |  |  |  |
| Performance |  |  |  |  |  |  |  |
| - online |  |  |  |  |  |  |  |
| - batch |  |  |  |  |  |  |  |
| Beveiliging |  |  |  |  |  |  |  |
| Inpasbaarheid |  |  |  |  |  |  |  |

<Toelichting bij de bovenstaande tabel:

| PRA-RK | Risicoklasse uit de productrisicoanalyse (PRA): risicotabel |
| --- | --- |
| Toetsen | Toetsing/review van de verschillende tussenproducten zoals requirements, functioneel ontwerp, technisch ontwerp |
| Ontwikkeltest | Unittest en Unitintegratietest |
| ST | Systeemtest |
| FAT | Functionele acceptatietest |
| GAT | Gebruikersacceptatietest |
| Impl | Implementatie |
|  | beperkte dynamische test |
|  | gemiddelde dynamische test |
|  | zware dynamische test |
| S | Statisch testen. Controleren en onderzoeken van producten zonder dat de software wordt uitgevoerd |
| I | Impliciet testen. Mee testen bij een andere testvorm zonder het maken van specifieke testgevallen. |
| <leeg> | dit kenmerk behoeft geen testinspanning |

>

# Aanpak

In dit hoofdstuk wordt per testsoort de teststrategie (het wat) vertaald naar een concrete testaanpak (het hoe). << Zorg er hierbij voor dat de beschreven testaanpak de teststrategie uit het vorige hoofdstuk reflecteert! Elk element uit de teststrategie moet hier dan ook terugkomen! Als er, volgend op het MTP, ook nog detailtestplannen (DTP) per testsoort worden opgesteld, dan is deze paragraaf minder diepgaand dan wanneer dit niet het geval (refereer dan wel aan de nog op te stellen DTP's). Twee belangrijke factoren die bepalen of er wel/niet DTP's worden opgesteld zijn:

- de omvang van het project;

- de mate waarin er bij het opstellen van het MTP nog onzekerheden/onduidelijkheden zijn.>>

## Testsoorten

<< Geef hier een opsomming van de verschillende testsoorten (systeemtest, Functionele acceptatietest, Productie acceptatietest, etc.) en toetsen die in de teststrategie zijn benoemd. De details komen in een aparte paragraaf per testsoort >>

Voor dit MTP worden de volgende testsoorten onderkend.

| Testsoort | Doel |
| --- | --- |

## Toetsen

<< Indien toetsen tot het beschouwingsgebied van dit mastertestplan behoort, beschrijf dan hier de toetsstrategie. >>

## De <naam testsoort>

### Doel

<< Het doel van de testsoort. >>

### Korte beschrijving

<< Korte omschrijving van wat de testsoort inhoudt (welke kenmerken, wie specificeert, welke testdoelen worden afgedekt, wie voert uit en op wat voor soort testomgeving). Vervolgens geef je per kenmerk aan hoe de betreffende risico's concreet in deze testsoort worden getoetst en/of getest. >>

### Verantwoordelijken

<< De verantwoordelijke en/of betrokken personen of afdeling voor het uitvoeren van de testsoort. Denk hierbij aan het volgende:

- De testmanager is wél verantwoordelijk voor deze testen: in dat geval mag er dus nooit iemand anders genoemd worden als zijnde verantwoordelijk. Dan gaat het dus om 'betrokkenen' of, misschien nog beter, de 'uitvoerenden' (van die externe partij), die voor wat betreft de testen wel worden aangestuurd door de testmanager (anders kan hij namelijk niet verantwoordelijk zijn) en

- De testmanager is niet verantwoordelijk voor deze testen (in dat geval moeten deze testen of testsoorten genoemd worden in §2.4.2): vanuit het onderhavige MTP kunnen dan overigens wel eisen (voornamelijk in de vorm van exit criteria waaraan aantoonbaar moet zijn voldaan) aan die testen gesteld worden, uiteraard na afstemming met die externe partij(en).

- De betreffende testsoorten worden wel meegenomen in de teststrategie van het MTP, maar ook dan is de testmanager niet verantwoordelijk voor die testen. Hij is wél verantwoordelijk voor de afstemming met die externe partijen, zowel bij de totstandkoming van de teststrategie als bij het uitvoeren ervan, maar nog steeds niet voor het resultaat en de kwaliteit van die testen, want daar heeft hij geen mandaat over. Benoem deze constructie expliciet bij paragraaf 2.4.1 en 2.4.2 (Binnen opdracht is dan het opstellen van de van de teststrategie inclusief de 'externe testen' en het controleren van het voldoen aan de exit-criteria. Buiten opdracht is dan het daadwerkelijk aansturen en uitvoeren van die testen).

Zie verder hoofdstuk 6 van dit MTP. >>

### << Optioneel: Te gebruiken testomgeving >>

<< De <testsoort> wordt op <testomgeving> uitgevoerd. In hoofdstuk 7 wordt hier dieper op ingegaan. >>

## Fasering per testsoort

In de fase Planning wordt door de testmanager een samenhangende en door de opdrachtgever gedragen aanpak geformuleerd waarmee de testopdracht goed uitgevoerd kan worden. Dit wordt dan vastgelegd in het testplan. Tijdens de fase Beheer worden de activiteiten uit het testplan uitgevoerd, bewaakt en eventueel bijgestuurd. De fase Inrichting en beheer infrastructuur heeft als doel om zorg te dragen voor de benodigde testinfrastructuur die wordt gebruikt bij de verschillende TMap® fasen en activiteiten. De fase Voorbereiding heeft als doel om te kunnen beschikken over een, met de opdrachtgever van de test overeengekomen, testbasis die voldoende van kwaliteit is voor het ontwerpen van de testgevallen. De tests worden gespecificeerd in de fase Specificatie en uitgevoerd in de fase Uitvoering. Zo wordt inzicht verkregen in de kwaliteit van het testobject. Tijdens de fase Afronding wordt de testopdracht afgerond. Er is dan gelegenheid om lessen te trekken uit ervaringen die zijn opgedaan. Ook worden activiteiten uitgevoerd om hergebruik van producten te garanderen.

## Testproducten

<< Zie TMap® Next 5.2.7 >>

De op te leveren producten zijn.

| Fase | Product | Toelichting | Opleverdatum |
| --- | --- | --- | --- |
| <Planning> | <Mastertestplan> |  |  |
|  | <Detailtestplan per testsoort> |  |  |
| <Beheer> | <Risicorapport> |  |  |
| <Inrichting en beheer infrastructuur> | <Detailspecificatie testomgeving> |  |  |
| <Voorbereiding> | <Rapport detailintake per testsoort> |  |  |
| <Specificatie> | <Testscript pretest> |  |  |
|  | <Testscript per testsoort> |  |  |
|  | <Testdraaiboek per testsoort> |  |  |
| <Uitvoering> | <Bevindingenlog> |  |  |
| <Afronding> | <Eindrapport> |  |  |
|  | <Vrijgaveadvies (per testsoort)> |  |  |

## Reviewplan

Geef een opsomming van de op te leveren producten door het testteam welke dienen te worden gereviewd.

<< Hierin dienen in elk geval onderstaande producten opgenomen te zijn:

- mastertestplan;

- detailtestplan per testsoort;

- eindrapport en

- bevindingenlog. >>

| Producten | Opstellers | Type review | Reviewers |
| --- | --- | --- | --- |

## Entry- en exit-criteria per testsoort

<< Noot: hier is slechts een aantal testsoorten als voorbeeld weergegeven. Alle testsoorten uit de teststrategie moeten hier uiteindelijk aan de orde komen. >>

### << Optioneel: Functionele Acceptatie Test >>

Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry-criteria gedefinieerd:

Entry-criteria voor fase Specificatie:

Entry-criteria voor fase Uitvoering:

De volgende exit-criteria zijn gedefinieerd voor de FAT:

### << Optioneel: Gebruikers Acceptatietest >>

Voor de fase Specificatie en Uitvoering zijn de volgende entry-criteria gedefinieerd:

Entry-criteria voor fase Specificatie:

Entry-criteria voor fase Uitvoering:

De volgende exit-criteria zijn gedefinieerd voor de GAT:

## Go/No go

<< Beschrijf hier het Go/No go beslissingsproces, bijvoorbeeld:

Na afronding van het gehele testtraject wordt een vrijgaveadvies opgesteld. Hierin staan de resultaten van de verschillende testsoorten weergegeven en waarin, op basis daarvan, aangegeven wordt welke risico’s gelopen worden bij in productie name van het <naam systeem> systeem. Ook wordt hierin vermeld of er aan de gestelde acceptatiecriteria is voldaan.

Op basis van dit vrijgaveadvies kan door de acceptanten een Go/No go beslissing genomen worden.

Voor een Go zullen er geen bevindingen meer mogen openstaan welke een dermate impact hebben dat het systeem niet bruikbaar is voor de gebruikersorganisatie dan wel niet beheerbaar is door functioneel en technisch beheer.

Bovenstaande normen tav bevindingen die belemmerend zijn voor in productie nemen van het systeem zullen vooraf niet exact meetbaar gemaakt worden. Echter zal gedurende testuitvoering tijdens het doen van bevindingen bepaald worden door het project in afstemming met de acceptant wat de impact en zwaarte van een bevinding is. Bevindingen die belemmerend zijn voor het in productie nemen van het systeem zullen als zodanig worden aangemerkt in de bevindingenadministratie en als zodanig worden meegenomen in bovengenoemd beslissingsproces. >>

# Organisatie

<< Zie TMap® Next 5.2.8 en 8.6.5 >>

## Organisatiestructuur

<< Neem hier het organogram van de testorganisatie op en de relatie tot de projectorganisatie. >>

## Rollen, taken en verantwoordelijkheden

Neem per rol de taken en verantwoordelijkheden op.

<< Geef daarbij per rol aan welke afdeling/wie deze gaat invullen, voor hoeveel uur per week en gedurende welke periode. >>

| Rol | Afdeling / Naam medewerker(s) | # uur per week | Periode | Omschrijving taken en verantwoordelijkheden |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <Testmanager> |  |  |  | <-Opstellen MTP -Coördineren overall testproces> |
| <Testcoördinator> |  |  |  | <-Opstellen detailtestplan -Coördineren test> |
| <Tester> |  |  |  | <-Opstellen testspecificaties -Uitvoeren (her)testen> |
| <Optioneel: Functioneel beheerders> |  |  |  | <Ondersteunen testen> |

<< Bovenstaande is slechts een voorbeeld. Maak onderscheid tussen overallniveau en per testsoort. Voeg extra personen toe en geef per rol de specifieke taken en verantwoordelijkheden aan. Alle betrokkenen die genoemd zijn in de testaanpak dienen hier terug te komen. >>

<< Optioneel: Per rol niet alleen de taken en verantwoordelijkheden benoemen, maar ook de bevoegdheden. Zonder bevoegdheden geen verantwoordelijkheden. >>

### << Optioneel: Opleidings- en coachingsbehoefte >>

<< Vermeld hier de opleidings- en coachingsbehoefte die benodigd is op de resources de juiste materie- en/of testkennis op te laten doen. >>

## Overlegstructuur

Geef aan met welke partij afgesproken moet worden of overleg plaatsvindt, en wat doel en frequentie ervan zijn.

| Soort | Doel | Frequentie | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| <Projectoverleg> | <Voortgang project overall bespreken> | <Wekelijks> | <Projectleiders Testmanager> |
| <Werkoverleg per testsoort> | <Stand van zaken per testsoort bespreken> | <Wekelijks> | <Testmanager Testers> |

<< Noem hier alle soorten overleg binnen het testtraject, het doel van het overleg, de frequentie en wie daarbij aanwezig moet zijn. >>

## Rapportagestructuur

Geef aan met welke partij afgesproken moet worden of rapportage plaatsvindt, en wat doel en frequentie ervan zijn.

| Soort | Doel | Frequentie | Wie |
| --- | --- | --- | --- |
| <Risicorapportage> | < Geeft inzicht in de onderkende risico van de testen (als Prince2 Exception report) > | <Ad-hoc> | <Testteam> |
| <Vrijgaveadvies> | < Geeft advies over kwaliteit/risico’s van het implementeren van het testobject > | <Eenmalig> | <Projectmanager> |
| <Eindrapportage> | < Geeft inzicht in de evaluatie van het testproces en -object > | <Eenmalig> | <Projectmanager> |
| <Voortgangsrapportage> | < Geeft inzicht in de voortgang van de tests en kwaliteit/risico’s van het testobject> | <Wekelijks> | <Testmanager aan projectmanager> |

## Decharge

Hier dient beschreven te worden welke procedure er geldt voor de decharge aan het einde van het project.

# Infrastructuur

<< Zie TMap® Next 5.2.9, 6.4 en 7.3.3.

Belangrijk uitgangspunt is dat verschillende testsoorten in verschillende testomgeving worden gedaan, zoals een OTAP straat. Deze scheiding wordt gemaakt om de verschillende eisen van de testsoorten te kunnen facilliteren; een performancetest stelt andere eisen aan een omgeving dan een usability test. In een testproject zal dus niet slechts één omgeving aan de hand van de specificaties beschreven moeten worden, maar meerdere!

Verwijs voor een nadere uitwerking naar de detail testplannen en voor de infrastructuurplanning naar hoofdstuk 10. Zie checklists op www.tmap.net.>>

## Testomgevingen

<< Beschrijf de eisen die per testsoort aan de bijbehorende omgeving gesteld worden. Neem hierin onder andere op een beschrijving van de infrastructuurcomponenten, testgegevens/ bestanden. Houd hier rekening met de eisen die vanuit de teststrategie en –aanpak aan de testomgevingen gesteld worden.

Vermeld wanneer welke omgeving opgeleverd moet worden en voor hoe lang deze omgeving benodigd is. De requirements zijn een lijst statements, onderdeel van en opgenomen in het mastertestplan. Verwijs ook naar §8.2 waar het beheer van de testinfrastructuur wordt beschreven. >>

| Testsoort | Omgeving | Requirements | Van | Tot |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| <ST> |  |  |  |  |
| <FAT> |  |  |  |  |
| <GAT> |  |  |  |  |

## Testtools

<< Beschrijf de testtools waar je in het testtraject gebruik van wil/moet maken, bijv. tools om services te testen of om performance te meten. Geef hierbij aan wanneer (testsoort, testfase, datums) de tools nodig zijn. Vermeld ook de kosten hiervan en neem deze mee in de begroting indien dat onder het testproject valt. Verwijs ook hier naar §8.2 waar het beheer van de testinfrastructuur wordt beschreven. Neem hier per testsoort op welke testtools er nodig zijn. Zie checklists op www.tmap.net. >>

| Testsoort | Testtool | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| <ST> | <hardware> <software> <communicatiemiddelen> <faciliteiten voor opbouw en gebruik van bestanden> <procedures> |  |

## Kantoorinrichting

<< Beschrijf hier, voor zover al mogelijk, de specifieke eisen die aan de testwerkplekken (kantoorinrichting) worden gesteld. >>

| Testsoort | Componenten | Toelichting |
| --- | --- | --- |
| <ST> |  |  |
| <…> |  |  |

# Beheer

<< Zie TMap® Next, 5.2.10 en 6.2.12. >>

## Testprocesbeheer

Het beheer van het testproces valt in drie delen uiteen:

- Voortgang en de besteding van budget en tijd: het beheer van de planning en het bewaken van de voortgang in termen van tijd, mensen en middelen. Dit is als volgt ingericht: <korte beschrijving>;

- Kwaliteitsindicatoren: het beheer van dit testplan en het bewaken van de voortgang in termen van de wijze waarop de geplande activiteiten wel/niet conform testplan worden uitgevoerd. Dit is als volgt ingericht: <korte beschrijving>. Beschrijf hier ook welke kwaliteitsindicatoren en

- Teststatistieken: het beheer van de cijfers waardoor deze statistieken geven cijfermatig de voortgang van het testproces en kwaliteit van het object, inclusief eventuele trends, inzichtelijk weer. Dit is als volgt ingericht: <korte beschrijving>. Beschrijf hier ook welke teststatistieken.

## Infrastructuur beheer

<< Beschrijf hier kort hoe en door wie de testinfrastructuur beheerd wordt:

- werkwijze werkplek;

- werkwijze testtool en

- werkwijze testomgeving.

- Geef aan per deelsysteem (platform, database, software etc.) welke autorisaties nodig zijn gedurende welke periode voor het testteam en wie hier verantwoordelijk voor is.

- Zie TMap® Next 6.4.5. >>

## Testproductbeheer

<< Beschrijf hier hoe de testproducten, normen en standaarden van de test, beheerd en bewaakt worden. Beschrijf dit aan de hand van procedures, sjablonen en tools. Denk hierbij aan:

- Producten als testware en testprojectdocumenten en

- Externe producten zoals de testbasis en het te testen object. >>

## Bevindingenprocedure

Het bevindingenbeheer is ingericht conform de in TMap® Next H12.4 beschreven bevindingenprocedure of de bij de klantorganisatie vigerende bevindingenprocedure. Voor het registreren en onderhouden van bevindingen wordt gebruik gemaakt van <tool>.

De verantwoordelijkheid voor de naleving van deze bevingenprocedure ligt bij de <bevindingenbeheerder>.

<< Plaatje TMap® Next p.579. >>

# Testprocesrisico's en maatregelen

In dit hoofdstuk worden de belangrijkste potentiële projectrisico's voor het testtraject van <Naam project> geïnventariseerd. Door te anticiperen op wat mogelijk kan gebeuren kunnen nu reeds maatregelen worden getroffen. De risico's hebben betrekking op het testproces, dan wel betreffen projectrisico's die direct gevolgen kunnen hebben voor het testproject. Het in kaart brengen en bewaken van deze risico’s is ook na het opstellen van dit MTP een continu proces. Bij aanvang van testspecificatie en bij aanvang van testuitvoering van elke testsoort zal deze risicotaxatie echter nogmaals expliciet worden uitgevoerd en worden bijgehouden in een risicolog.

De volgende risico’s voor het testproces zijn onderkend. Zie ook <naam risicolog>.

| Nr | Risico Gebeurtenis | Consequentie | Impact | Kans | Score | Maatregelen | Eigenaar |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

De testmanager is op deze punten extra alert en bewaakt de te nemen maatregelen.

<< De maatregelen die niet binnen de testorganisatie kunnen worden genomen worden in het projectoverleg besproken en toegewezen. Dit wordt vastgelegd in de actielijst en bewaakt tijdens het projectoverleg. Zie TMap® Next, 5.2.11. >>

# Globale begroting & Planning

<< Zie TMap® Next 5.2.5 en 5.2.6>>

## Begroting

De begroting in uren ziet er als volgt uit: << neem hier de begroting op uitgesplitst in personele kosten/uren en infrastructurele kosten. >>

| Testsoort | Wie | P | B | I | V | U | A | Totalen |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Overall | Testmanager |  |  |  |  |  |  |  |
| ST | Testcoördinator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testspecialisten |  |  |  |  |  |  |  |
| FAT | Testcoördinator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eindgebruikers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testspecialisten |  |  |  |  |  |  |  |
| GAT | Testcoördinator |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Eindgebruikers |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Testspecialisten |  |  |  |  |  |  |  |
| Totalen: |  |  |  |  |  |  |  |  |

<< Neem hier bij voorkeur ook een onderbouwing van de begroting op, waarbij ingegaan wordt op bijv. de gehanteerde begrotingstechniek en het uitgangsmateriaal waar de begroting op gebaseerd is, bijv. de begroting van Bouw. Beschrijf hier ook, voor zover mogelijk, per testsoort wat de planning is voor de infrastructuur.

De vulling van de tabel is bij wijze van voorbeeld. Let op! Alle bij de testaanpak genoemde betrokkenen moet hier terugkomen. >>

In de detailtestplannen per testsoort wordt bovenstaande begroting nader uitgesplitst in deelactiviteiten.

## Planning

<< De globale planning moet minimaal het volgende omvatten:

- uit te voeren activiteiten (op faseniveau per testsoort);

- relaties met en afhankelijkheden van andere activiteiten (binnen of buiten het testproces en tussen de diverse testsoorten);

- te besteden tijd per testsoort;

- benodigde en beschikbare resources (organisatie en infrastructuur);

- benodigde en beschikbare doorlooptijd. >>

<< De vulling van de tabel is ter indicatie. >>

De uit te voeren activiteiten zijn verwerkt in onderstaand overzicht.

| Activiteit | Uitvoerder | Startdatum | Einddatum | Doorlooptijd | Relaties |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

## Mijlpalen

In onderstaande tabel zijn de mijlpalen van het testproces voor <systeem> benoemd.

| Mijlpaalomschrijving | Datum |
| --- | --- |

<< Denk hierbij aan de benoemde producten uit §5.5. >>

# Begrippenlijst

| PRA | Productrisicoanalyse, het analyseren van het te testen product met als doel dat de testmanager en de verschillende andere belanghebbenden tot een gezamenlijk beeld komen van wat de meer of minder risicovolle kenmerken en delen van het te testen product zijn, zodat de grondigheid van testen hieraan gerelateerd kan worden. |
| --- | --- |
| ST | Systeemtest, door de leverancier van de oplossing in een (goed beheersbare) laboratoriumomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat de ontwikkelde systeem of delen daarvan aan de functionele- en niet-functionele specificaties en het technisch ontwerp voldoen |
| UT | Unittest, door ontwikkelaar in de ontwikkelomgeving uitgevoerde test, die moet aantonen dat een unit aan de in de technische specificaties gestelde eisen voldoet. |
| OTAP | Ontwikkel-, Test-, Acceptatie- en Productieomgeving in een zgn. opvolgende, logische ‘straat’. |

Let op: De lijst is ter indicatie en dient op volledigheid gecontroleerd moet worden!