## Slide 1: Testaanpak KetenTest B@P
Bart Broekman
Paul Custers
Versie: 1.0
Status: Definitief

## Slide 2: Disclaimer
Dit document is bedoeld als voorbeeld van een Testplan dat in presentatie-vorm (PowerPoint) vastgelegd is ten behoeve van de plaatsing op TMap.net.
De inhoud is gebaseerd op een real-life project, maar is op vele plaatsen geanonimiseerd of inhoudelijk aangepast. Het mag derhalve niet gezien worden als volledig en correct beeld van de actuele situatie.
Aan de inhoud van dit document kunnen geen rechten ontleend worden. Dit document mag niet verder worden verspreid zonder toestemming van NS.
Voor verdere vragen kan contact opgenomen worden met:
Paul Custers - Paul.Custers@NS.NL
Onno Wierbos - Onno.Wierbos@NS.NL
Bart Broekman – broekman.bart@gmail.com

## Slide 3
Input uit MTP
  PRA
  Testsoorten
  Scope

## Slide 4: PRA-overview & testzwaarte
Zwaar testen
VMS – vertragingen
VMS – wijzigingen time-table
Dienstkaartjes – bulk
Dienstkaartjes – individueel
Duty scheduling – multi user
Performance
Availability

## Slide 5
Testsoorten en Scope

## Slide 6: Testsoorten (1)
Systeem
Test
Development (leverancier)
Business (NS)
Unit /
Unit Integratie Test
Ketentest
Gebruikers Acceptatie Test
Load & Performance Test
Deployment (Test)

## Slide 7: Testsoorten (2) & scope
Systeemtest
Afzonderlijke componenten en interfaces
Werkt het ‘technisch’?
Ketentest
Het systeem als geheel
Data Scenario Tests : Vanuit het systeem-perspectief
Gebruikers Scenario tests : Vanuit het gebruiksperspectief
Gebruikers-acceptatietest
Kunnen de gebruikers (jullie!) hun werk uitvoeren met B@P?
Een soort ‘generale repetitie’
Load & Performancetest
Hoe snel reageert het systeem?
Kan het zware belasting aan?

## Slide 8
Ketentest – Structuur / Testeenheden

## Slide 9: Testeenheden KetenTest
Data Scenario Test
PeroneelsPlanningSysteem (PPS) input verwerking
VertragingsMeldingsSysteem (VMS) input verwerking
Tijd-gerelateerde elementen
Gebruikers Scenario Test
Happy flow
Live
Pre-fab
KetenTest

## Slide 10: Data Scenario Test (DST)
PPS; VMS
Specials
Tijd-gerelateerde elementen (consistentie tijd-registratie)
Pre-fab data (gefabriceerd voor specifieke testdoelen)
Doel: Specifieke requirements (niet direct op gebruiksproces):
Doel: Uitgebreide variaties in input-data
Gerelateerd aan “high scores” uit PRA
Soort vervolg van SysteemTest op A-omgeving
...

## Slide 11: Aanpak / Dekking - DST
Data variaties
Interface definities
Analyse concrete input-files
Verwerken production feed
Proces flow
Use Case paden
Fail-over situaties
Beheer-activiteiten

## Slide 12: Opzet testuitvoering DST
PPS
Live-VMS
VMS processing
B@P
Replayer
Tool
OUTPUT controle
B@P Log
Task Changes
New Tasks (assigned/unassigned)
I
II
INPUT
I: Replay pre-fab VMS testdata
II: Monitoring live VMS-feed

## Slide 13: Gebruikers Scenario Test (GST)
Happy flow scenario’s
Live scenario’s
Live Dagplan & systeemfiles
Live input datastromen
Pre-fab scenario’s
Uitvoeren ad-hoc bijsturingsacties op live data (zoals in GAT)
Uitvoeren ‘standaard’proces van Start tot Eind
Inlezen dag-info t/m aanmaken dienstkaartjes
Geen speciale/uitzonderlijke situaties
Pre-fab data (gefabriceerd voor specifieke testdoelen)
Dagplan “as is”; systeemfiles ge-edit
Uitvoeren van voorbereide ‘scripted’ acties
Doel: Afdekken variaties in gebruiksproces
Doel: Werkt het in realistische situatie met productie-data
Doel: Werkt het bedrijfsproces überhaupt?
Naar eindafnemers: treinpersoneeldevice; Web; Business Intelligence; …

## Slide 14: Testbasis / Dekking - GST
Gebruikersprocessen zijn nog onvoldoende gespecificeerd
Beheerprocessen idem
Brown paper session (Ontwerp; RBC; NBC)
“GAT overzicht” (interviews met RBC-ers)
‘Atomaire processen’
Use Cases

## Slide 15: Testbasis – “GAT overzicht”
Oorzaak conflict
Vertraging
Wijziging trein samenstelling
Aanvang Dienst
Conflict
Plaats Conflict
Afwezigheid
Informatie voor oplossing
Beschikbaar personeel
Taak informatie
MAT bevoegdheid
Weg Bekendheid
Soort / type trein
Locatie
Tijd / Dienstlengte
Conflict in dienst
Infra beperking
Machinist
Conducteur
Verzoek Personeel
BOA
Ziekmelding
Personeel
Kering Trein
Tijd Conflict
Norm conflict
Manco
Oplossing conflict
Wijziging Personeel
Wijziging Dienst
Opgeheven Trein
Kleinere trein
Communicatie
Dienstkaartje
Bellen
Nieuwe conflicten ?
Einde proces
Ja
Nee
Zacht
Hard
Accepteren
Zacht conflict
Hard
Zacht
Manco

## Slide 16: Aanpak / Decompositie - gebruiks-scenariotest

## Slide 17: Aanpak – Systemen & Datastromen
B@P
PPS
xx
VMS
xx
xx
xx
xx
xx
ESB
ESB
xx
xx
xx
xx
xx
yy
yy
yy

## Slide 18: Testspecificaties – review & accordering
Gemandateerde reviewers door Niek vastgesteld:
Testeenheden Ketentest | Reviewers
Gebruikers Scenario Test | Rupert Owen
Data Scenario Test - PPS | Rajiv Owen
Data Scenario Test - VMS | Rajiv Owen
Data Scenario Test - TimeZones | Sheryl Rajiv

## Slide 19
Testomgeving - inrichting

## Slide 20: Uitgangspunten qua testuitvoering
Meerdere testers kunnen parallel hun eigen test uitvoeren zonder elkaar in de weg te zitten.
Een realistische “live” situatie is beschikbaar, om systeemgedrag te observeren en mee te “spelen” (error guessing).
Om patches voor specifieke problemen uit Productie te testen, is een representatieve situatie beschikbaar. Met name xx- en yy-koppeling.
Middelen zijn beschikbaar om
  specifiek voorbereide (prefab) uitgangssituatie te installeren
  prefab testinvoer in B@P in te voeren
  (waar nodig) tussenresultaten op te vangen en te analyseren

## Slide 21: Fysieke inrichting van A-omgeving
Zeven (7) datasets, waarop parallel tests uitgevoerd kunnen worden: 1x “Acceptatie” met live data feeds; 6x “Test1(..6)” met prefab data feeds
Iedere dataset gekoppelde adapters voor vertragingen en dienstkaartjes, inclusief Replay-Tool voor het voeden van B@P met prefab data.
Software versies gelijk aan die in Productie.
Testware (testscripts en prefab testdata) beheerd op projectomgeving (TOPAAS).
File-transfer mechanisme en voorzieningen voor uitwisseling testdata en testresultaten.

## Slide 22: Datasets & Test-input
B@P - Dataset
“Test-1”
vertragingen Adapter
Log Replayer
dienstkaartjes Adapter
(prefab) Personeelsplan
(prefab) Dagplan
Testdata (prefab)
Niet gebruikt
data geladen
real-time test-input
“Test-6”
vertragingen Adapter
Log Replayer
dienstkaartjes Adapter
(prefab) Personeelsplan
(prefab) Dagplan
Testdata (prefab)
Testdata (prefab)
“Test-5”
vertragingen Adapter
Log Replayer
dienstkaartjes Adapter
(prefab) Personeelsplan
(prefab) Dagplan
Testdata (prefab)
Niet gebruikt
“Acceptatie”
vertragingen Adapter
Log Replayer
dienstkaartjes Adapter
actueel Personeelsplan
actueel Dagplan
(edited) vertragingen
(edited) dienstkaartjes
(live) vertragingen
(live) dienstkaartjes

## Slide 23: Beheer & rechten
Eigenaar van de A-omgeving is Paul Custers (ProgrammaTestmanager)
Installeren software:
  Paul Custers: opdrachtgever, evt. gedelegeerd aan Bart Broekman
  Infra-leverancier: uitvoerder (na opdracht)
Beheer van data:
  Infra-leverancier: dataset “Acceptatie”, inlezen actuele Dagplan en Personeelsplan (dagelijks)
  Testteam: overige datasets, inlezen pre-fab Dagplan en Personeelsplan
Voorzieningen / rechten van de testers
  Inloggen op A-omgeving en op B@P
  Uitvoeren Datamanager-proces en ReplayerTool
  Transfer systeemfiles (pre-fab) naar A-omgeving
  Lezen en opslaan van log-files

## Slide 24: Toegang (log in) & File Transfer
File-X
Kantoor
Werkplek
TOPAAS
Algemeen-A
[INFRA]-A
File-X
[]:\ File-X
[]:\ File-X
Save naar [Mijn documenten]
Copy naar schijf-Q
(shared voor alle testers)
Q:\ File-X
RDP
B@P server
Appl. server
DOS prompt
[VMS]adapter
{export]
RDP
Login
Login
Login
Login

## Slide 25
TestwareBeheer – TOPAAS en RQM

## Slide 26: TMapNext – Hiërarchie van Testware
Project
Testsoort
Testeenheid
fysiek testgeval
DetailTestPlan (DTP) (definieert testeenheden)
ProductRisicoAnalyse (PRA)
(logisch) Testontwerp (resulteert in testgevallen)
Testgeval
logisch testgeval
MasterTestPlan (MTP) (definieert testsoorten)
TOPAAS
“Test Management
deliverables”
RQM
“Construction”-
producten

## Slide 27: RQM – Hiërarchie van Testuitvoering
Project
Oplevering (release)
(Geplande) tests
TestPlan (“Light” template) (definieert geselecteerde uit te voeren tests)
Test Suite (definieert een samenhangende set testgevallen)
Test Case + Test Script (beschrijft uitgewerkt testgeval)

## Slide 28: TMapNext vs RQM – mapping van termen
TMapNext | RQM | Toelichting
PRA | - | doc in TOPAAS
MTP | - | “
DTP | - | “
- | Test Plan | Voor iedere oplevering een nieuw Test Plan. Beschrijft de tests die voor deze specifieke oplevering uitgevoerd moeten worden. Is de basis voor rapportages over de testresultaten voor deze oplevering.
Testeenheid | Test Suite | Een zorgvuldig gekozen managebare eenheid van Testen. Iedere testeenheid heeft eigen Testontwerp dat resulteert in de benodigde set testgevallen
logisch testgeval / fysiek testgeval | Test Case / Test Script | 1-op-1 relatie logisch-fysiek Abstracte beschrijving en concrete uitwerking

## Slide 29: Werkwijze – vastleggen testware
PRA, MTP en DTP(‘s) opslaan in TOPAAS (als Word document)
Overige testware vastleggen in RQM:
Voor iedere testeenheid die in het DTP bedacht is een “Test Suite” aanmaken met een zinvolle benaming. Bijv. “DST_VMS”, wat staat voor “DataScenarioTest op de vertragingsverwerking”.
Testontwerp voor de testeenheid uitvoeren volgens TMapNext. Dus testontwerptechniek toepassen en logische testgevallen afleiden.
Vastleggen van de logische testgevallen als “Test Case” Gebruik zinvolle naam die aangeeft bij welke testeenheid het testgeval hoort, door TestSuite-naam als begin op te nemen. Bijv. “DST_VMS_UC30_TC001”.
Vul in “Description” van de Test Case een bondige omschrijving (1 regel) van de kern van wat er met dit testgeval getest wordt.
Werk het testgeval fysiek uit in een Test Script (dezelfde naamgeving) met daarin de concrete uit te voeren test-stappen met bijbehorende resultaatverwachting.

## Slide 30: Werkwijze – uitvoeren test in RQM
Creëer Test Plan voor de oplevering die getest moet worden.
Selecteer bestaande Test Suites die volledig uitgevoerd moeten worden. bijv. “DST_VMS” die alle VMS-testgevallen bevat.
Creëer specifieke Test Suites voor bijvoorbeeld:
  Selectie van testgevallen t.b.v. regressie bijvoorbeeld “DST_VMS_regressie”
  Nieuwe testgevallen voor specifieke RFC die in deze levering gerealiseerd is
Indien nodig/zinvol losse Test Cases aan Test Plan toevoegen t.b.v. het hertesten van opgeloste bevindingen.
Tester krijgt specifieke Test Suite toegewezen.
Tester start uitvoering van de Test Suite (dus niet los de onderliggende Test Cases) en legt het resultaat vast (Test Execution Record).
Idem voor de losse Test Cases.
Op overkoepelend niveau van Test Plan kan nu gerapporteerd worden over voortgang (“Not started / Completed”) en resultaat (“Passed / Failed”)

## Slide 31
Organisatie - bemensing

## Slide 32: Testorganisatie
Programma Test Manager Paul Custers
Test Manager B@P Bart Broekman
Testers Ketentest Ann
Hall
Mei Li
Test Lead GAT Owen
Performance Test Lead Onno Wierbos
Testers Performance Herman
Geza